**Rzeczowa realizacja projektu w latach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres robót** | **2015 r.** | **2016 r.** |
| 1 | Ściany parteru | 100 % | 0 % |
| 2 | Ściany piętra łącznik | 100 % | 0 % |
| 3 | Podłoża i posadzka – sala gimnastyczna | 40 % | 60 % |
| 4 | Podłoża i posadzki – łącznik | 40 % | 60 % |
| 5 | Tynki i okładziny wewnętrzne | 80 % | 20 % |
| 6 | Stolarka okienna i drzwiowa | 100 % | 0 % |
| 7 | Malowanie | 0 % | 100 % |
| 8 | Elewacja i elementy zewnętrzne | 0 % | 100 % |
| 9 | Odbojówka | 0 % | 100 % |
| 10 | Instalacje wod-kan. | 40 % | 60 % |
| 11 | Instalacje c.o. | 40 % | 60 % |
| 12 | Instalacja wentylacji mechanicznej | 0 % | 100 % |
| 13 | Instalacje elektryczne | 40 % | 60 % |
| 14 | Kotłownia wraz z instalacją solarną | 0 % | 100 % |