Znak: IZ.271.20.2015						Wiązownica,   24.07.2015 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz i Surmaczówka.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający dokonuje następujących  zmian  w treści  siwz dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia:

W dziale I  Przedmiot zamówienia

Treść przed zmianą: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz i Surmaczówka.

Treść po zmianie: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz, Surmaczówka oraz budowa oświetlenia stadionu w Cetuli.

W dziale III Opis przedmiotu zamówienia – dokonuje się zmiany i uzupełnienia zakresu przedmiotu zamówienia, w sposób następujący:

Treść pkt. 1 przed zmianą: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego  na działkach  oznaczonych nr ewid. 534 i 548  w miejscowości  Manasterz oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 276, 277, 414, 14, 576 i 820 w miejscowości Surmaczówka.

Treść pkt. 1 po zmianie: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego  na działkach  oznaczonych nr ewid. 534 i 548  w miejscowości  Manasterz, rozbudowę oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 276, 277, 414, 14, 576 i 820 w miejscowości Surmaczówka oraz budowę  oświetlenia policznikowego boiska sportowego w m. Cetula na dz.227 i 228.

Treść pkt. 8 przed zmianą: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne części (zadania):

Część Nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x35 mm2 w rowach,

- podejścia z kabli YAKY 4x 35 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych typu parkowego na fundamencie

prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych typu parkowego,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Część Nr 2  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Surmaczówka

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x35 mm2 w rowach,

- przewierty,

- podejścia z kabli YAKY 4x 35 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych typu parkowego na fundamencie

prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych typu parkowego,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Treść pkt. 8 po zmianie: Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części (zadania):

Część Nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Manasterz

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x35 mm2 w rowach,

- podejścia z kabli YAKY 4x 35 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych typu parkowego na fundamencie

prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych typu parkowego,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Część Nr 2  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Surmaczówka

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x35 mm2 w rowach,

- przewierty,

- podejścia z kabli YAKY 4x 35 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych typu parkowego na fundamencie

prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych typu parkowego,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Część Nr 3 Budowa oświetlenia stadionu sportowego w miejscowości Cetula

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach,

- przewierty,

- podejścia z kabli YAKY 4x 25 mm2 do słupów,

- montaż słupów oświetleniowych stalowych  typu S-95  na fundamencie

prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych – projektorów oświetleniowych,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

W dziale VII –  Termin wykonania zamówienia, dokonuje się  korekty  pierwotnego terminu realizacji zamówienia.

Treść przed zmianą:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie  40 dni od daty przekazania wykonawcy terenu budowy.

Treść zdania 1 po korekcie:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie  50 dni od daty przekazania wykonawcy terenu budowy.

W dziale XI – Wymagania dotyczące wadium , dokonuje się korekty wymaganego wadium w sposób następujący:

Treść pkt. 1 przed zmianą:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest  wnieść wadium  przetargowe w kwocie odpowiadającej danej części zamówienia:

- część Nr 1 	w  kwocie    1 000 zł.

- część Nr 2  	w  kwocie    2 000 zł.

Treść pkt. 1 po zmianie:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest  wnieść wadium  przetargowe w kwocie odpowiadającej danej części zamówienia:

- część Nr 1 	w  kwocie    1 000 zł.

- część Nr 2  	w  kwocie    2 000 zł.

- część Nr 3  	w  kwocie       400 zł.

W związku z wprowadzonymi uzupełnieniami i zmianami przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom do zapoznania się z  wprowadzonymi  uzupełnieniami do dokumentacji przetargowej oraz uwzględnienia w przygotowywanych ofertach, zamawiający informuje

o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 04.08.2015 r. do godz. 09:00.

W wyniku wprowadzonej zmiany, zmianie ulegają również zapisy działu XIII pkt. 1 w następujący sposób:

W dziale  XIII  Opis sposobu przygotowania oferty, zmiana lub wycofanie oferty, w pkt. 1 było:

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. kopercie) zaadresowanym i opisanym:

Gmina  Wiązownica

37-522 Wiązownica 208

OFERTA na znak sprawy: IZ.271.20.2015

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

30.07.2015 r. do godz. 09:30

po zmianie w dziale  XIII pkt. 1 jest:

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. kopercie) zaadresowanym i opisanym:

Gmina  Wiązownica

37-522 Wiązownica 208

OFERTA na znak sprawy: IZ.271.20.2015

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

04.08.2015 r. do godz. 09:30

W dziale XIV Miejsce i termin składania i otwarcia ofert w  pkt. 1 i 2 było:

1. Oferty należy złożyć  Zamawiającemu do

Urzędu Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica

Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)

do dnia 30 lipca 2015 r. do godz. 09:00

2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

do dnia  30 lipca 2015 r. o godz. 09:30

po zmianie w dziale  XIV pkt. 1 i 2 jest:

1. Oferty należy złożyć  Zamawiającemu do

Urzędu Gminy Wiązownica, 37-522 Wiązownica

Pokój nr 22 I p. (Sekretariat)

do dnia 04 sierpnia 2015 r. do godz. 09:00

2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Pokój nr 25 I p. (Sala narad)

do dnia  04 sierpnia 2015 r. o godz. 09:30

Wszystkie wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanej ofercie.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

2.Tablica ogłoszeń urzędu

3.a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com