### UMOWA …………

## o pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy:

Gminą Wiązownica  ul. Warszawska 15,  37-522  Wiązownica

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy   Wiązownica 	 		P.  Marian Jerzy Ryznar

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 	P. Zdzisława Pawłowska

zwanym  dalej „Zamawiającym”

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej  „Wykonawcą:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 (zapytanie ofertowe) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej ustawą.

§ 1 Zakres umowy

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Cetula – etap I”.

2.    Nadzór inwestorski  prowadzony będzie nad następującymi robotami:

- rurociągi sanitarne z rur PVC ø 160 mm. typ „N”  		832 m.

- rurociągi sanitarne z rur PVC ø 200mm. typ „N”      		2 623 m.

- rurociągi  sanitarne z rur PE 80 SDR 11 PN 10  ø 160 mm.  3 710 m.

- pompownia ścieków  (kompletna) o śr. 2000 mm.

z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną,

monitoringiem i wizualizacją 			        	1 szt.

- zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenia)    	1 kpl.

- studnie kaskadowe betonowe o śr. 1200 mm.		23 szt.

- studnie inspekcyjne PE o śr. 1200 mm.			11 szt.

- studnia rozprężna PE o śr. 1000 mm. 		        	1 szt.

- studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm.		111 szt.

- zasilanie energetyczne pompowni – instalacja odbiorcza,

- przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej  z rur PVC

o śr. 160 mm. typu „N”.					173 m.

- przekroczenia (przejścia) pod drogami,

Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

3.  	Do obowiązków wykonawcy, związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego należy:

  - sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

  - kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

  - kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

  - kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory,  kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

  - sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu.

  - stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu.

  - sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą.

  - powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski.

  - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

  - kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę.

  - ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę.

  - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty dodatkowe lub zamienne.

  - wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.

  - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego.

  - przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji.

  - uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).

CPV 74262000-3  usługi nadzoru budowlanego

5. Szczegółowy zakres robót  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

- projekt budowlany;

- przedmiar robót;

- STWiORB;

- oferta wykonawcy;

§ 2. Terminy realizacji umowy

  - Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego nastąpi  po zakończeniu i dokonanym odbiorze robót oraz rozliczeniu budowy z Wykonawcą.

  - Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia 30.12.2020 r.

  - Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 10.12.2020 r.

  - Termin  zakończenia  robót  budowlanych  rozumiany  jest  jako  data   zgłoszenia   Zamawiającemu

gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorową.

  - W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót  budowlanych, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Ustala się wynagrodzenie  dla Wykonawcy za wykonany  przedmiot umowy  na łączną  kwota  brutto ………………………… zł słownie: ……………………………………………………………………… ……………...)

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane usługi nadzoru może nastąpić fakturami częściowymi za wykonane etapy lub elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo finansowym wykonawcy robót budowlanych, według  procentowego ich zaawansowania.

Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi oryginał protokołu odbioru częściowego robót, a faktury końcowej  protokół  odbioru końcowego robót  podpisany przez Strony.

3.	Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto    Wykonawcy  w terminie  14  dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury.

4.	Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót  budowlanych  dodatkowych lub zamiennych  a ich zakres nie przekroczy wartości określonej w  przepisach ustawy PZP,  Wykonawca, pełniący obowiązki inspektora nadzoru ma obowiązek podjęcia i wykonania usług nadzoru w stosunku do tych robót.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2018 r, poz. 62) Gmina Wiązownica informuje, że zgodnie z ww. przepisami płatności za dostarczone towary i usługi będzie płacić z zastosowaniem procedury MPP.

6. Zamawiający i Wykonawcy zgodnie postanawiają, że wyrażają zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur oraz korekt faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Platformy PEF, na adres skrzynki PEPPOOL Nr 792 2031 567. Wystawiając fakturę należy posługiwać się numerem postępowania nadanym przez zamawiającego.

§ 4. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy, realizującego roboty budowlane na budowie będzie kierownik budowy – P.  ………-………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci insta.

2.  Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek udziału w  naradach koordynacyjnych.

3. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5. Gwarancja

- Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej  następstwem nienależytego wykonania czynności nadzoru inwestorskiego.

§ 6. Kary umowne

1. Niezależnie   od   zabezpieczenia    należytego   wykonania  umowy,  Strony  ustalają   zabezpieczenie  w formie kar umownych.

2.  Kary te będą naliczane w następujący sposób:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez inspektora nadzoru w stosunku do terminu ustalonego z wykonawcą robót budowlanych,

b) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%     wynagrodzenia umownego;

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktur w określonym terminie, w wysokości 0,5 %  za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7. Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;

2) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe    z odstąpienia od umowy.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

# Zamawiający						            Wykonawca